Plato Calendar

- 현재 플라토에는 ‘예정된 할일’이라는 메뉴가 있지만 여러 불편함으로 인해 외면 받고 있는 상황.

- 접근성이 떨어짐

- 일정 관리이지만 캘린더 형식이 아니고 단순 나열이라 한눈에 들어오지 않음

- 날짜만 나오고 무슨 과목인지 알 수 없음.

- 플라토에는 내부적으로 일정을 캘린더 파일 형식(.ics)으로 내보내는 기능이 있음.

- 파일을 확인해본 결과 과목명은 알 수 없지만 과목 코드와 날짜, 요약, 설명으로 데이터가 정리되어 있음을 확인.

- 학생들이 사용하기 편하게 달력,할 일,알림이 들어간 앱 제작을 계획함.

- 초기 디자인은 안드로이드 기본 내장 캘린더 + 어플 EveryTime을 기반으로 제작 예정

- 전체 <-> 특정과목만 보기

- 우측 상단 : 지난 할 일 보기.

2주 지나서 하단의 완료에 표시되지 않는 일정.

- 예정된 할 일/지난 할 일/ 완료 / 기한 없음

왼쪽 네모 체크 표시 했을 경우 완료로 변경.

완료는 2주까지 표시.

기한 없음 – 캘린더에 표시되지 않는 일정. + 버튼을

눌러 직접 추가.

- 흐름도

1/22

Plato 크롤링을 위한 로그인 구현 시작.

Chrome 개발자 도구를 통해 확인해본 결과 아래와 같은 과정을 통해 진행하는 것으로 추정됨.

- GET https://plato.pusan.ac.kr

- Response header에 있는 Cookie : MoodleSession 저장

- Post https://plato.pusan.ac.kr/login/index.php

- 2번에서 받아온 MoodleSession + body에 id,pw encoding해서 전달.

HTTP 요청 보낼 Client 생성

ID / PW / moodleSession 변수 생성.

Get 요청 보내고 moodleSession 읽어서 저장까지 진행.

1/24

캘린더 디자인 초안 제작

자체 제작의 경우 시간이 너무 오래 걸릴 것으로 생각되어 패키지 가져와서 사용.

패키지는 여러 개 있으나

- 일정을 며칠에 나눠 표시가 가능하고(보통 출석 처리 강좌는 1주일이므로)

- 자유롭게 디자인이 커스텀이 가능한

Flutter - syncfusion_flutter_calendar 패키지를 사용하기로 결정.

1/25 ~27

Plato 로그인 구현해서 시도

- 요청에는 문제가 없으나 결과가 다르게 오고 로그인이 안되고 있음.

- 정상적으로 처리된 경우

response code 303 : see other 이 오고 header에 있는 location :

plato.pusan.ac.kr/login/ index.php?testsession=66892

해당 주소로 redirect 되어야 한다

- 그러나 현재 앱에서 보낸 요청은 response code : 200로 처리되고 아래 이미지 처럼 로그인 실패 처리가 된다

- 로그인 실패하는 원인은 찾지 못하고 있음.

1/29.

- 학생지원시스템에서 로그인하고 하단에 Plato 바로 가기를 누를 경우 바로 Plato 로그인 처리 되는 것을 발견. 선책으로 학생지원시스템 로그인 -학생지원시스템을 통해 Plato 로그인을 구현 하는 것으로 변경.

- E – onestop 로그인 구조

- GET https://sso.pusan.ac.kr/LoginServlet?method=idpwProcessEx&ssid=49

response header – cookie : NTASSESSIONID 수신해서 값 저장.

secureToken / secureSessionId

- POST :https://e-onestop.pusan.ac.kr/sso/business

body에 secureToken / secureSessionId 넣어서 전달

response header – cookie : JSESSIONID / WMONID 수신해서 값 저장

- POST https://e-onestop.pusan.ac.kr/sso/checkauth

cookie로 JSESSIONID / WMONID 전달

body에 secureToken / secureSessionId 넣어서 전달

해당 과정을 거쳐 로그인 토큰 회득

- GET https://sso.pusan.ac.kr/LoginServlet

- GET https://e-onestop.pusan.ac.kr/sso/agentProc

- GET https://e-onestop.pusan.ac.kr/j_spring_security_check

response header – JSESSIONID 값 갱신 함. 해당 cookie로 페이지 요청 하면 로그인 되어 있는 페이지 보여줌.

- 학생지원 시스템 로그인 구현 완료

- 정상적으로 로그인 완료 된 페이지 뜨는 것 확인

- Plato 로그인

- GET https://plato.pusan.ac.kr/sso/business.php

response header – cookie : MoodleSession 수신해서 값 저장

- POST https://plato.pusan.ac.kr/sso/checkserver.php

Body에 secureToken/secureSessionId 빈 값으로 전달

다음과정이 인증 절차인 것으로 추정.

- POST http://sso.pusan.ac.kr/isignplus/index.jsp

POST http://sso.pusan.ac.kr/LoginServlet

이전 학생지원시스템에서 받아온 NTASSESSIONID cookie 전달

- 학생지원시스템과 동일한 과정 진행

POST https://plato.pusan.ac.kr/sso/business.php

POST https://plato.pusan.ac.kr/sso/checkauth.php

POST https://sso.pusan.ac.kr/LoginServlet

- POST https://plato.pusan.ac.kr/sso/agentProc.php

정상적으로 처리된 경우 response code 303 : see other 이 오고

header에 있는 location : https://plato.pusan.ac.kr로 redirect 되어야 한다

그러나 현재 앱에서 보낸 요청은 이전과 동일하게 response code : 200로 처리되고 아래 이미지 처럼 로그인 실패 처리가 된다

로그인 실패하는 원인은 찾지 못하고 있음.

- 정상적인 로그인 과정을 거쳤으나 아래처럼 로그인 이전 화면이 나오고 있음.

2/1~5

- 원인을 찾지 못해 코드 새로 다시 작업

- Body 전달전 Uri.encodeComponent 함수를 통해 encoding 해서 전달로 변경.

2/10

- 지속적인 실패로 이전 작업 내용 롤백하고 다시 플라토 직접 로그인으로 변경.

2/12

- 크롬 개발자 도구 대신에 다른 분 조언에 따라 웹 프록시 툴인 Burp suite에서 분석 진행.

안드로이드 에뮬레이터에서 HTTP Request를 보내고 프록시 툴에서 패킷 조회

툴에서는 Response가 정상적으로 오고 있음. flutter에서 보여주는 결과 값과 다르게 나옴.

- 패킷 분석 결과 정상 로그인 처리 되고 있다.

로그인 성공했을 때의 패킷은 Response Code : 303에

헤더에 아래 2지 쿠키가 포함되어 있다.

Set-cookie : MOOLEID1=deleted

Location : https://plato.pusan.ac.kr/login/index.php?testsession=66892

- 하지만 flutter에서는 response code : 200에 해당 쿠키가 오지 않는다.

2/13

- 찾아보니 http 요청에서 response code가 303이면 값을 return하지 않고 location에 있는 주소로 redirect를 진행하고 그 뒤에 결과를 사용자에게 return한다고 한다.

따라서 로그인은 정상적으로 진행됐는데 로그인 끝나고 다음 페이지를 자동으로 요청하는데 cookie가 제대로 전달이 안되다 보니 이전처럼 로그인 실패 이미지가 뜬 것이다

- request방식을 Dio 패키지로 변경하고 followRedirects: false로 변경해서 리다이렉트를 하지않고 결과를 바로 가져오게 하였다.

- 리다이렉트를 꺼버리니 결과가 303인경우 바로 exception 오류가 떠서 값을 받아 올 수 있게 try-catch로 감싸고 오류를 무시하고 결과 값을 가져오게 했다.

- 정상적으로 로그인 처리가 된 MoodleSession 토큰을 가져오는 것을 확인했다.

2/14

- 로그인을 성고해서 일정 정보 받아오는 작업 시작.

- https://plato.pusan.ac.kr/calendar/export.php 에 데이터 요청

- body에는 아래 데이터를 encoding해서 넣는다.

sesskey: {주어진 sesskey, 페이지 html 주소를 파싱해서 얻을 수 있다. }

_qf__core_calendar_export_form: 1

events[exportevents]: all

period[timeperiod]: recentupcoming

export: 내보내기

- 일정 파일(.ics)을 받아온 뒤에 calendarData Class를 만들고 넣어주게 처리했다.

2/20

- 일정 데이터를 분석해본 결과 과목코드는 있지만 과목명이 없다.

따라서 학생지원시스템 파싱을 통해 과목코드에 따른 과목명을 가져와서 저장했다.

- 2021년 1학기에 개설된 전체과목 약 2200개를 가져왔다.

2/22

- 한 눈에 볼 수 있는 달력 추가

2/27/2021

일정 표시 기준

2/28

- 할 일 목록 화면 추가

- 남은 시간에 따라 자동으로 나눠서 표시

3/4

설정 - 완료된 일정 달력에 표시 여부 옵션 추가

3/5

- 달력에서 날짜 선택시 자세하게 보여주는 화면 추가

- 일정을 선택하면 자세한 정보 나옴.

- 색상도 변경가능(달력에도 반영됨)